ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку ИИ-ассистента

| Название проекта: | AI-ассистент для медицинской клиники «INMYHEART» |
| --- | --- |

| Дата: | 19.05.2026 |
| --- | --- |

| Версия: | 1.0 |
| --- | --- |

| Автор: | Петлин Дмитрий Витальевич |
| --- | --- |

1. Общая информация о проекте

1.1 Описание компании/контекста

Кратко опишите компанию, отдел или контекст, для которого создается ассистент

Проект разрабатывается для медицинской клиники, которая оказывает пациентам амбулаторные медицинские услуги: консультации специалистов, лабораторные исследования, диагностические процедуры, оформление медицинских документов и сопровождение пациентов. Пациенты часто обращаются в клинику с типовыми организационными вопросами: - как записаться на приём; - как отменить или перенести запись; - как подготовиться к анализам; - какие документы нужны для посещения клиники; - как получить результаты анализов; - какой режим работы у клиники; - какие услуги доступны; - какие правила посещения действуют. Сейчас такие вопросы обрабатываются администраторами вручную по телефону, в мессенджерах или через онлайн-чат. Это увеличивает нагрузку на персонал и может замедлять ответы пациентам. Разрабатываемый AI-ассистент должен помогать пациентам получать быстрые ответы на организационные вопросы на основе базы знаний клиники.

1.2 Проблема, которую решаем

Какую боль или неэффективность должен устранить ассистент?

Пациенты часто задают однотипные вопросы, ответы на которые уже есть в документах клиники, памятках, FAQ или регламентах. Администраторы тратят значительное время на повторяющиеся консультации, из-за чего могут медленнее обрабатывать более сложные обращения. Основная проблема — высокая нагрузка на администраторов из-за типовых вопросов и отсутствие быстрого автоматизированного канала для получения справочной информации. Администраторы клиники (1 (один) сменный администратор в офисе, 20 офисов ежедневно обрабатывают большое (один звонок в 5 минут, ~150 запросов за 12 часов смены) количество повторяющихся вопросов от пациентов. Значительная часть обращений связана с режимом работы, записью на приём, подготовкой к анализам, получением результатов и правилами посещения. Ответы на эти вопросы содержатся в базе знаний, но пациентам неудобно искать их самостоятельно. Необходимо создать AI-ассистента, который будет отвечать на организационные вопросы и передавать сложные или медицинские обращения администратору или врачу.

Пример формулировки проблемы

2. Цели и задачи

2.1 Главная цель проекта

Одно предложение: что должен делать ассистент?

Создать AI-ассистента для медицинской клиники, который будет отвечать пациентам на организационные вопросы на основе базы знаний с использованием RAG и передавать обращения администратору или врачу в случаях, когда вопрос выходит за рамки справочной информации.

2.2 Измеримые показатели успеха (KPI)

Как вы поймете, что проект успешен? Укажите конкретные метрики

| Метрика | Целевое значение |
| --- | --- |
| Снижение нагрузки на команду | Сокращение количества типовых обращений на 30–50% |
| Скорость ответа пользователю | До 5 секунд для типового вопроса |
| Точность ответов | Не менее 85–90% корректных ответов на тестовом наборе вопросов |
| Удовлетворенность пользователей | Средняя оценка не ниже 4 из 5 |
| Доля корректных переводов на администратора / врача | Не менее 90% для вопросов с симптомами, диагнозами, лечением и персональными данными |
| Доля ответов с опорой на базу знаний | Не менее 90% ответов должны формироваться на основе найденного контекста |

3. Пользователи и сценарии

3.1 Целевые пользователи

Кто будет использовать ассистента? Опишите основные группы

Группа 1: Пациенты клиники - Роль: основные пользователи ассистента. - Количество: потенциально все пациенты клиники. - Частота использования: при необходимости записи, подготовки к процедурам, уточнения расписания или получения справочной информации. - Потребности: быстро получить понятный ответ без ожидания оператора. Группа 2: Администраторы клиники - Роль: сотрудники, которые принимают обращения, записывают пациентов, отвечают на сложные вопросы. - Количество: зависит от клиники. - Частота использования: регулярно, для обработки обращений, которые ассистент не может решить самостоятельно. - Потребности: снизить количество однотипных вопросов и получать уже предварительно классифицированные обращения. Группа 3: Врачи или медицинские специалисты - Роль: специалисты, к которым должны перенаправляться вопросы, связанные с симптомами, диагнозами, лечением или медицинскими рекомендациями. - Частота использования: только при необходимости консультации по медицинским вопросам. - Потребности: получать только релевантные обращения, не связанные с простыми организационными вопросами.

3.2 Пользовательские сценарии (Use Cases)

Опишите 3-5 типичных сценариев использования

Сценарий 1 Название: Подготовка к сдаче крови Пользователь: Пациент Триггер: Пациент спрашивает: «Как подготовиться к сдаче крови?» Ожидаемый результат: Ассистент находит информацию в базе знаний и отвечает правилами подготовки: например, нужно ли сдавать натощак, можно ли пить воду, за сколько часов не есть, какие ограничения есть перед анализом. Если в базе нет точной информации, ассистент предлагает обратиться к администратору. --- Сценарий 2 Название: Подготовка к УЗИ Пользователь: Пациент Триггер: Пациент спрашивает: «Можно ли есть перед УЗИ?» Ожидаемый результат: Ассистент уточняет вид УЗИ, если это необходимо, или даёт общую информацию из базы знаний. Если вопрос зависит от конкретного вида исследования и данных недостаточно, ассистент переводит пользователя на администратора. --- Сценарий 3 Название: Запись на приём Пользователь: Пациент Триггер: Пациент спрашивает: «Как записаться к врачу?» Ожидаемый результат: Ассистент сообщает доступные способы записи: телефон, сайт, Telegram-бот, онлайн-чат или обращение к администратору. Если реализована интеграция с системой записи, ассистент может предложить перейти к записи. --- Сценарий 4 Название: Получение результатов анализов Пользователь: Пациент Триггер: Пациент спрашивает: «Как получить результаты анализов?» Ожидаемый результат: Ассистент объясняет порядок получения результатов: через личный кабинет, по электронной почте, в клинике или через администратора. Если вопрос касается персональных медицинских данных, ассистент не раскрывает информацию и предлагает обратиться к администратору с подтверждением личности. --- Сценарий 5 Название: Вопрос с медицинскими симптомами Пользователь: Пациент Триггер: Пациент пишет: «У меня болит грудь и тяжело дышать, что делать?» Ожидаемый результат: Ассистент не ставит диагноз и не назначает лечение. Он сообщает, что не может консультировать по симптомам, рекомендует обратиться за срочной медицинской помощью при опасных симптомах и переводит обращение на врача или администратора.

Сценарий 2: ...Сценарий 3: ...

Пример сценария Название: Запрос остатка отпуска. Пользователь: Сотрудник. Триггер: «Сколько дней отпуска у меня осталось?»Результат: Ассистент показывает остаток дней и ссылку на заявку

4. Функциональные требования

4.1 Основные функции (Must Have)

Без чего проект не имеет смысла — критичный функционал

Критичный функционал, без которого проект не имеет смысла: - Ответы на вопросы по базе знаний клиники Ассистент должен использовать RAG-подход: искать релевантные фрагменты в базе знаний и формировать ответ на их основе. - Ограничение области ответственности ассистента Ассистент должен отвечать только на организационные и справочные вопросы: запись, режим работы, услуги, подготовка к анализам, документы, правила посещения. - Передача сложных вопросов администратору или врачу Если вопрос связан с симптомами, диагнозом, лечением, срочной помощью, подбором врача или персональными медицинскими данными, ассистент должен отказаться от самостоятельного ответа и предложить перевод на специалиста. - Обработка случаев, когда ответа нет в базе знаний Если релевантная информация не найдена, ассистент должен честно сообщить, что не располагает данными, и предложить обратиться к администратору. - Интерфейс взаимодействия с пользователем Ассистент должен быть доступен через Telegram-бота или веб-чат. - Логирование обращений Система должна сохранять историю обращений для анализа качества ответов и улучшения базы знаний. - Безопасные ответы по медицинской тематике Ассистент не должен ставить диагнозы, назначать лечение, интерпретировать результаты анализов или заменять консультацию врача.

4.2 Желательные функции (Should Have)

Функции, которые значительно улучшат продукт

Функции, которые значительно улучшат продукт: - Персонализация ответов Ассистент может учитывать тип пользователя или контекст обращения, например: новый пациент, повторный пациент, пациент перед анализами. - Уточняющие вопросы Если запрос неполный, ассистент должен задавать уточняющие вопросы. Например: «Уточните, пожалуйста, какое именно УЗИ вас интересует?» - Классификация обращений Ассистент должен определять тип вопроса: запись, анализы, документы, расписание, услуги, медицинские симптомы, персональные данные. - Оценка ответа пользователем После ответа можно предложить пользователю оценить полезность ответа. - Передача краткого описания обращения администратору При переводе ассистент должен сформировать краткое резюме вопроса пользователя.

4.3 Возможные функции (Could Have)

Было бы хорошо, но не критично для MVP

Функции, которые не критичны для MVP, но могут быть добавлены позже: - Интеграция с системой записи на приём Возможность записать пациента к врачу прямо из чата. - Интеграция с CRM или медицинской информационной системой Передача обращений и заявок в систему клиники. - Интеграция с календарём врачей Отображение доступных дат и времени приёма. - Автоматическое создание заявки для администратора Если ассистент не может ответить, он создаёт задачу для администратора. - Мультиязычность Поддержка нескольких языков, например русского и английского. - Голосовой ввод Возможность отправлять голосовые сообщения с последующим распознаванием речи.

4.4 Исключения (Won't Have)

Что точно НЕ входит в scope проекта

- Автоматическая постановка диагноза. - Назначение лечения или лекарств. - Интерпретация результатов анализов. - Замена консультации врача. - Обработка экстренных медицинских случаев без рекомендации обратиться за срочной помощью. - Раскрытие персональных медицинских данных без идентификации пользователя. - Автоматическое оформление медицинских документов. - Проведение платёжных операций. - Полноценная интеграция с медицинской информационной системой в рамках MVP, если это не требуется для диплома.

5. Данные и база знаний

5.1 Источники данных

Какие документы и системы будут использоваться?

| Источник | Формат | Объем | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Правила подготовки к анализам | PDF / DOCX / TXT / Markdown | 10–30 документов | Требуется подготовка |
| Памятки для пациентов | PDF / DOCX | 5–20 документов | Требуется загрузка в базу знаний |
| FAQ клиники | TXT / CSV / Markdown | 30–100 вопросов и ответов | Требуется структурирование |
| Расписание работы клиники | CSV / Google Sheets / TXT | 1–5 таблиц | Требуется актуализация |
| Перечень услуг | CSV / XLSX / TXT | 50–200 позиций | Требуется нормализация |
| Правила записи и отмены приёма | DOCX / TXT / Markdown | 1–5 документов | Требуется загрузка |
| Правила посещения клиники | PDF / DOCX / TXT | 1–5 документов | Требуется загрузка |

5.2 Требования к данным

Какие требования к конфиденциальности, актуальности, доступу?

Конфиденциальность: В базу знаний для RAG не должны загружаться персональные медицинские данные пациентов: ФИО, номера телефонов, диагнозы, результаты анализов, истории болезни и иная чувствительная информация. Актуальность: База знаний должна обновляться при изменении расписания, перечня услуг, правил записи, цен, требований к подготовке или внутренних регламентов клиники. Рекомендуемая частота проверки актуальности: - расписание работы — при каждом изменении; - перечень услуг — при обновлении прайса или списка услуг; - памятки по анализам — при изменении медицинских рекомендаций или регламентов; - FAQ — по результатам анализа новых обращений. Доступ: Редактировать и обновлять базу знаний должны администратор проекта, ответственный сотрудник клиники или специалист, назначенный владельцем процесса. Качество данных: Документы должны быть структурированы, очищены от дублирующейся информации и приведены к единому формату. Желательно использовать короткие логические разделы, чтобы RAG-система могла находить точные фрагменты.

6. Технические требования

6.1 Платформа и интеграции

Где будет работать ассистент? С чем интегрироваться?

| Интерфейс: | Telegram-бот и/или веб-чат |
| --- | --- |
| Язык разработки: | Python |
| Подход: | RAG, то есть Retrieval-Augmented Generation |
| LLM провайдер: | OpenAI gpt-5.4-nano (-mini) / gigaChat (как резерв) |
| Векторная база данных: | Chroma |
| Фреймворк для RAG: | LangChain |
| Эмбеддинги | OpenAI text-embedding-3-small / Hugging Face sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2 (в случае недоступности OpenAI) |
| Память ассистента и прочее хранение | SQLLite |
| Backend: | Python, FastAPI, Flask |
| Хранение документов: | Локальное хранилище |
| Интеграции: | Telegram Bot API или веб-интерфейс |
| Возможные интеграции позже: | CRM, медицинская информационная система, Google Sheets, календарь записи |

6.2 Нефункциональные требования

Время ответа: Не более 5 секунд для большинства типовых вопросов. Доступность: Ассистент должен быть доступен пользователям в рабочее время клиники или 24/7, если используется автоматический бот. Язык: Основной язык — русский. Безопасность: - не хранить персональные медицинские данные без необходимости; - не передавать чувствительные данные в открытом виде; - ограничивать ответы рамками базы знаний; - не давать медицинских диагнозов и назначений; - использовать фильтрацию опасных медицинских запросов; - при вопросах о симптомах или лечении переводить пользователя к специалисту. Надёжность: Если ассистент не уверен в ответе или не нашёл информацию в базе знаний, он должен сообщить об этом и предложить обратиться к администратору. Объяснимость: Желательно, чтобы ассистент мог указывать, на основе какого раздела базы знаний сформирован ответ, например: «Согласно памятке по подготовке к анализам…».

7. Ограничения и риски

7.1 Ограничения проекта

Бюджет, сроки, ресурсы, технические ограничения

Бюджет: Для дипломного проекта бюджет может быть ограничен бесплатными или недорогими инструментами. Например, можно использовать локальную векторную базу FAISS или Chroma. AI Model: gpt-5.4-nano-2026-03-17 или gpt-5.4-mini-2026-03-17 (настраивается в .env файле) Сроки: MVP должен быть реализован в течение 1 недели. Персональные данные: В связи с ФЗ-153 в AI-ассистенте отсутствует хранение и обработка персональных данных. Команда: Проект может выполняться одним студентом. Технические ограничения: - ограниченный объём базы знаний; - отсутствие реальной интеграции с медицинской информационной системой; - возможные ограничения API LLM; - необходимость защиты от некорректных медицинских советов; - качество ответов зависит от качества документов в базе знаний.

7.2 Риски и митигация

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Галлюцинации LLM | Средняя / высокая | Использовать RAG, отвечать только по найденному контексту, добавлять инструкцию «если информации нет — не выдумывать» |
| Ответы на медицинские вопросы вместо перевода к врачу | Высокая | Добавить классификатор опасных и медицинских запросов, прописать запрет на диагнозы и лечение |
| Низкое качество данных | Средняя | Очистить документы, структурировать FAQ, убрать дубли, проверить актуальность |
| Отсутствие ответа в базе знаний | Средняя | Реализовать fallback-сценарий: «информации нет, перевожу на администратора» |
| Превышение бюджета на API | Средняя | Ограничить длину запросов, использовать кэширование, применять недорогие модели или локальные embedding-модели |
| Утечка персональных данных | Средняя | Не загружать персональные данные в базу знаний, не сохранять лишнюю информацию, предупреждать пользователя |
| Некорректная маршрутизация обращения | Средняя | Тестировать сценарии перевода, добавить правила: симптомы, лечение, диагноз, срочная помощь, персональные данные |

8. План реализации

8.1 Этапы проекта

| Этап | Задачи | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка | Сбор документов, подготовка FAQ, очистка текстов, удаление персональных данных | Подготовленная база знаний | 1 день |
| 2. Проектирование | Определение архитектуры, выбор LLM, выбор векторной базы, описание сценариев | Архитектура решения и структура проекта | 1 день |
| 3. Разработка RAG | Разбиение документов на фрагменты, создание embeddings, настройка поиска, генерация ответов | Рабочий RAG-модуль | 1 день |
| 4. Разработка интерфейса | Создание Telegram-бота или веб-чата, подключение backend | Пользовательский интерфейс | 1 день |
| 5. Настройка безопасных сценариев | Добавление правил перевода на администратора/врача, обработка симптомов, диагнозов и персональных данных | Безопасная логика ответов | 1 день |
| 3. Тестирование | Проверка на тестовых вопросах, анализ ошибок, улучшение промптов и базы знаний | Отчёт о тестировании и улучшенная версия | 1 день |
| 4. Запуск | Подготовка демонстрации, документации (руководство пользователя, руководство администратора, руководство медперсонала), финального отчёта | Готовый дипломный прототип | 1 день |

9. Критерии приемки

Как вы поймете, что проект готов к запуску?

- ☑ При отсутствии ответа в базе ассистент сообщает об этом и предлагает перевод на администратора.

- ☑ Ассистент не ставит диагнозы и не назначает лечение.

- ☑ Вопросы о симптомах, срочной помощи, диагнозах, лечении и персональных медицинских данных переводятся к врачу или администратору.

- ☑ Реализован интерфейс Telegram-бота или веб-чата.

- ☑ Реализована загрузка документов в базу знаний.

- ☑ Реализован поиск релевантных фрагментов по базе знаний.

- ☑ Подготовлена документация для пользователя или администратора.

- ☑ Определён процесс обновления базы знаний.

Согласование

| Роль | ФИО | Подпись / Дата |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Эсмарх Круж Клизмович |  |
| Исполнитель | Петлин Дмитрий Витальевич |  |
| Согласующий | Скопова Трубка Фонендовна |  |